**“Ўзбеккўмир” акциядорлик жамияти  
I. 2022 йил январ-март хисобот даврида амалдаги ҳолат.**

**1.** Хисобот даврида кон устини очиш ишлари **4,9** **млн куб метр** ёки прогонозга нисбатан (*прогоноз* ***6,8******млн.куб метр***) **71,5** **фоиз** бажарилди, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати **73,6** **фоизни** ташкил қилди.

**2.**Кўмир қазиб чиқариш **1,1 млн тонна** ёки прогнозга нисбатан (*прогоноз* ***1,2******млн.тонна***) **91,4 фоиз** бажарилди. Ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати **121,0 фоизни** ташкил этди.

**3. 1,2 млн тонна** истеъмолчиларга кўмир етказиб берилди прогнозога нисбатан (*прогоноз* ***1,2******млн.тонна***) **100,8 фоиз** бажарилди. Ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати **97,2 фоизни** ташкил этди. Шундан;

- ТЭС ***962,8 минг тонна***

- бюджет ***20,8 минг тонна***

- ахоли ***166,3 минг тонна***

- биржа ***75,2 минг тонна***

**4.**Ишлаб чиқариш амалдаги нархларда **249,4** **млрд.сўмга** ёки прогонзга нисбатан (*прогоноз* ***275,8******млрд.сўм***) **90,4** **фоиз** бажарилди. Ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати **114,0 фоизни** ташкил этди.

**5.** Ишлаб чиқариш таққослама нархларда **199,3** **млрд.сўмга** ёки прогонзга нисбатан (*прогоноз* ***218,9******млрд.сўм***) **91,1** **фоиз** бажарилди. Ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати **120,8 фоизни** ташкил этди.

**6.** Махсулотлар сотишдан тушум **270,9** **млрд.сўмга** ёки прогонзга нисбатан (*прогоноз* ***269,5******млрд.сўм***) **100,5** **фоиз** бажарилди.

**7.** Махаллийлаштириш дастури буйича **1.5** **млрд.сўмлик** тоғ-кон ускуналарини эхтиёт қисмлари ва ер ости ускуналари узлаштирилди, режага нисбатан **100,0** **фоиз** бажарилди, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати **100,0** **фоизни** таш қилди.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кўрсаткичлар номи** | **ўлчов бирлиги** | **1 чорак 2022йил.** | | | | **амалда 1 чорак 2021 йил.** | **ўсиш суръати %** |
| **план** | **факт** | +/- | % |
| **Қазиб олиш** | **минг тонна** | 1 217,1 | 1 112,3 | -104,8 | 91,4 | 919,0 | 121,0 |
| **Устки қатламни очиш** | **минг куб** | 6 845,0 | 4 894,1 | -1 950,9 | 71,5 | 6 648,2 | 73,6 |
| **Истеъмолчиларга етказиб бериш** | **минг тонна** | 1 193,0 | 1 202,9 | 9,9 | 100,8 | 1 237,5 | 97,2 |
| **Ишлаб чиқариш амалдаги нархларда** | **млн. сўм** | 375 758 | 249 349 | -126 409 | 66,4 | 218 796 | 114,0 |
| **Ишлаб чиқариш таққослама нархларда** | **млн. сўм** | 218 865 | 199 336 | -19 529 | 91,1 | 165 020 | 120,8 |
| **Махсулот сотишдан тушум** | **млн. сўм** | 269 522 | 270 898 | 1 377 | 100,5 | 295 355 | 91,7 |
| **Махалийлаштириш** | **млн. сўм** | 1 543 | 1 543 | - | 100,0 | 1 543 | 100,0 |

**Бош директор В.В.Кузнецов**