**"Ўзбеккўмир" АЖ томонидан 2023 йил январ-март ойлари якуни билан амалга оширилган ва 2023 йил январ-апрел ойлари якуни билан кутилаётган асосий кўрсаткичлари тўғрисида**

**МАЪЛУМОТ**

**I. Январ-март ойларида амалга оширилган ишлар ва натижалар.**

**1.** Хисобот даврида кон устини очиш ишлари **4,7** **млн. куб метр** ёки прогнозга нисбатан **59,1** **фоиз** бажарилди, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати **95,3** **фоизни** ташкил қилди.

**2.**Кўмир қазиб чиқариш **928,2 минг тонна** ёки прогнозга нисбатан **83,4 фоиз** (**1 113,5** **минг тонна**) бажарилди. Ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати **83,4 фоизни** ташкил этди.

**3. 1 001,1 минг тонна** истеъмолчиларга кўмир етказиб берилди прогнозга нисбатан **91,8 фоиз** (**1 090,6** **минг тонна**) бажарилди. Ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати **83,2 фоизни** ташкил этди.

**4**. Ишлаб чиқариш амалдаги нархларда **236,7** **млрд.сўмга** бажарилиб, режага нисбатан **79,6** **фоизни** ташкил қилди. Ишлаб чиқариш таққослама нархларда **203,1** **млрд.сўмни** ташкил қилиб, режага нисбатан **81,5** **фоизга** бажарилди,ўсиш суръати ўтган йилнинг мос даврига нисбатан **83,6** **фоиз.**

**5**. Махаллийлаштириш дастури буйича **1,2** **млрд. сўмлик** тоғ-кон ускуналарини эхтиёт қисмлари ва ер ости ускуналари ўзлаштирилди, режага нисбатан **109,8** **фоиз** бажарилди,

**6.** Дебиторлик қарздорлик **435,4** **млрд. сўмни** ташкил қилди, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати ( *ўтган йилнинг мос даври* **240,5****млрд.сўм**) **181,0 фоизни** ташкил қилди.

**7**.Кредиторлик қарздорлик **300,9** **млрд. сўмни** ташкил қилди, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати ( *ўтган йилнинг мос даври* **317,3****млрд. сўм**) **94,8** **фоизни** ташкил қилди.

 **II.Камчилик ва муаммолар:**

**Биринчи** –бугунги кунда жамиятдаги мавжуд тоғ-кон техникасининг **50 фоизидан** ортиғи жисмонан эскирган бўлиб, технологик паркдаги автосамосвал, бульдозер, юклагич ва автогрейдерларнинг фойдали иш коэффициенти ўртача **0,56 ни** ташкил этади;

**Иккинчи**–жамиятдаги носоз техникаларни ишчи ҳолатга келтириш ва бутловчи қисмларни ҳарид қилиш учун **255,0** **млрд. сўм**, **64** дона янги техникалар ҳариди учун **58,6** **млн. АҚШ доллари** миқдоридаги маблағлар зарур. Бироқ, жамиятнинг 2023 йилга ҳаражатлар сметасида эҳтиёт қисмлар учун **144,0** **млрд. сўм** ажратилиши кўзда тутилган бўлиб, эҳтиёжга нисбатан **111,0** **млрд. сўм** кам режалаштирилган.

**III.Таклифлар**

**Биринчи** Кўмир ёқилғисининг улгуржи ва чакана нархларини 2023 йил 1 майга қадар **30,0** **фоизга** ошириш масаласини кўриб чиқиш.

**IV. Январ-апрел ойларида кутилаётган ишлар ва натижалар.**

**1.** Хисобот даврида кон устини очиш ишлари **6,8** **млн. куб метр** хажмда бажарилиши кутилмоқда, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати **115,3 фоизни** ташкил этиши кутилмоқда.

**2.**Кўмир қазиб чиқариш **1 355,6 минг тонна** кутилмоқда, режага нисбатан **87,3 фоизни** (**1 553,0** **минг тонна**) ташкил этиши кутилмоқда.

**3**. Ишлаб чиқариш амалдаги нархларда **340,0** **млрд.сўмга** режалаштирилиб, ишлаб чиқариш таққослама нархларда **300,1** **млрд.сўмни** ташкил қилиши кутилмоқда. ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати **89,2** **фоизни** ташкил этиши кутилмоқда.

**5**. Махаллийлаштириш дастури буйича **1,6** **млрд. сўмлик** тоғ-кон ускуналарини эхтиёт қисмлари ва ер ости ускуналари ўзлаштириши кутилмоқда.

**6.** Дебиторлик қарздорлик **435,4** **млрд. сўмни** ташкил қилди, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати ( *ўтган йилнинг мос даври* **240,5****млрд.сўм**) **181,0 фоизни** ташкил қилди.

**7**. Кредиторлик қарздорлик **300,9** **млрд. сўмни** ташкил қилди, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати ( *ўтган йилнинг мос даври* **317,3****млрд. сўм**) **94,8** **фоизни** ташкил қилди.