**“Ўзбеккўмир” АЖнинг 2024 йил ва 2024 йилнинг I чораги**

**ИШ РЕЖАСИ**

| **№** | **2024 йилда амалга оширилиши кўзда тутилган устувор асосий ижтимоий ва иқтисодий йўналишлар ва вазифалар** | **Ижро муддати** | **Масъул ходимлар** |
| --- | --- | --- | --- |
| **“Ўзбеккўмир” АЖнинг 2024 йил ишлаб чиқариш вазифалари, шу жумладан I чорак вазифалари** | | | |
|  | Асосий ишлаб чиқариш кўрсаткичларининг бажарилишини таъминлаш, хусусан:  I) кон юзасини очиш ишлари хажми жами 2024 йил учун 49,5 млн.куб метр ташкил килади, шундан I чорак 10,2 млн.куб метрни ташкил этади:  *- Ангрен кўмир конида – 8,85 млн.куб метр;*  *- Апартак кўмир конида – 1,35 млн.куб метр;*  II) кўмир қазиб олиш жами 2024 йил учун 6,2 млн.тонна ташкил килади, шундан I чоракда 1,02 млн.тонна:  *- Ангрен кўмир конида – 806,5 минг тонна;*  *- Апартак кўмир конида – 200,0 минг тонна;*  *- Ер ости усулида – 13,5 минг тонна.*  Шунингдек I чорак давомида асосий истеъмолчиларга 1,06 млн.тонна кўмир етказиб берилади, шундан:  *- иссиқлик электр станцияларига – 0,812 млн.тонна;*  *- аҳолига – 248,7 минг тонна;* | 2024 йил давомида  январ - март | Бош муҳандис (Иномхужаев),  Техник бўлим (Еникеев)  Бош механик (Куралов),  Маркетинг бўлими (Хафизов),  “Ангрен кўмир кони” (Корчагин),  “Апартак кўмир кони” (Абдикашев),  ШУҚҚО (Муталипов)  “Кўмиртаъминот” МЧЖ (Умаров) |
|  | Тадбиркорлик ва кичик бизнесни ривожлантириш, товар бозорида эркин рақобат муҳитини шакллантириш ҳамда тадбиркорларга хомашё сотиб олиш учун тенг имкониятлар яратишда жами 15,0 минг тонна кўмир маҳсулотларини биржа савдолари орқали сотишдаги шаффофликни таъминлаш. | январ - март | Бош муҳандис (Иномхужаев),  Маркетинг бўлими (Хафизов), |
|  | Жорий йил якунига харажатларини оптималлаштриш доирасида, энергия ва ёқилғи ресурсларидан оқилона фойдаланиш хисобига ишлаб чиқариш сарфини 16,0 млрд.сумга ёки 0,9 %га камайтирилади, хусусан электр энергияси сарфини 0,5%га, ёқилғи мойлаш махсулотлар сарфини 0,4%га камайтирилиши кутилмоқда.  Шундан:  - I чорак якунига қадар 2,6 млрд.сумга 0,9 %га камайтирилади, хусусан электр энергияси сарфини 0,5 %га, ёқилғи мойлаш махсулотлар сарфини 0,4 %га камайтирилиши кутилмоқда. | 2024 йил  январ - март | Рахбарнинг иқтисодий ва молиявий масалалар бўйича ўринбосари (Якубов),  Иқтисодий тахлил ва башорат бошқармаси (Губайдуллин),  Ёқилғи энергетика ресурслари хизмати(Машарипов),  Филиал рахбарлари |
|  | Махаллийлаштириш дастури доирасида ностандарт ускуналар учун йил якунига қадар умумий қиймати 5,3 млрд сўмлик 37 позициядаги бутловчи қисмларни ишлаб чиқариш, шу жумладан I чоракда 1,4 млрд сўм. | 2024 йил  январ - март | Бош механик (Куралов) “Тоғ-транспорти ускуналарини созлаш заводи” филиали (Турсунов) |
|  | 2024 йилда корхона бўйича 589,3 тонна (ёки 7,3 млрд сўм) дизел ёқилғиси иқтисод қилиш режалаштирилган,шундан:  - I чорак якунига қадар 111,2 тонна (ёки 1,4 млрд сўм) дизел ёқилғиси иқтисод қилиш кутилмоқда. | 2024 йил  январ – март | Бош муҳандис (Иномхужаев),  Ёқилғи энергетика ресурслари хизмати (Машарипов) |
| **Ҳукумат ва юқори турувчи ташкилотларнинг топшириқлари асосида бажариладиган вазифалар** | | | |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президенти раҳбарлигида 2023 йил 20 декабрь куни кенгайтирилган тарзда ўтказилган видеоселектор йиғилиш якунлари бўйича тасдиқланган 48-сон баён ижроси доирасида “Ўзбеккўмир”АЖда рақамлаштириш ишларини жадаллаштириш. Шу ўринда қуйидаги вазифаларни амалга оширилиши белгилансин:  - рақамли трансформация қилиш бўйича аниқ чора тадбирлар дастури ишлаб чиқиш;  - ишлаб чиқариш жараёнидаги эски услублардан воз кечиш ва замонавий ахборот коммуникация тизимларини жорий этиш;  - Жамиятда ижро интизоми қатъий назорат қилиш ва таъминлаш, келаётган топшириқ ва директив ҳужжатларнинг ижроси мобайнида қуйи филиаллар ва таркибий бўлинмаларнинг маъсуллигини ошириш мақсдида Ягона электрон хужжат айланиш тизими (edo.ijro.uz)ни жорий қилиш;  - информацион тизим ва маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлаш;  - Ҳукуматнинг аввалги қарор ва топшириқларига асосан рақамлаштириш ва янги ахборот коммуникацион тизимларини жорий қилиш ишларини якунига етказиш. | 2024 йил  Йил давомида | Рахбарнинг иқтисодий ва молиявий масалалар бўйича ўринбосари (Якубов),  АКТХ (Нигматуллин),  ЭваТТ (Эргашев, Азимов) |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2024 йил 15 январ куни уран, каолин ва кўмир ишлаб чиқаришни ошириш юзасидан берилган топшириқлар ижросини таъминлаш доирасида қуйидаги ишларни амалга ошириш:  - Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг кредит маблағлари ҳисобига “Олмалиқ КМК” АЖ томонидан “Ўзбеккўмир”АЖга лизинг асосида жорий йил якунига қадар жами 71 та тоғ-кон техникалари етказиб берилиши ишларини жадаллаштириш;  - каолин хомашёсини истеъмол қилувчи корхона ва ташкилотларнинг талабини таҳлил қилиш асосида каолинни қазиб олиш ҳажмларини кўпайтириш юзасидан таклиқлар ва чора тадбирлар ишлаб чиқиш;  - феврал ойидан бошлаб каолин махсулотини турларига қараб товар хом-ашё биржаси орқали сотиш йўлга қуйиш, шу билан бирга қисқа муддатларда жамиятнинг расмий веб сайтида каолин махсулотини реализация қилишга мўлжалланган махсус бўлим ташкил этиш чораларини кўриш. | 2024 йил  Йил давомида  Топшириқда белгиланган муддатларда | Бош муҳандис (Иномхужаев),  Рахбарнинг иқтисодий ва молиявий масалалар бўйича ўринбосари (Якубов),  ТваИХБ(Эгамбердиев)  Бош геолог (Жураев)  Бош маркшейдер (Худойназаров)  “Ангрен кўмир кони” (Корчагин) |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдаги “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислоҳотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида” қарори ижросини таъминлашга қаратилган қуйидаги чора тадбирлар 2024 йил давомида бажарилишини таъминлаш:  - Жамият ва қуйи филиалларда табиий ва энергия ресурсларидан фойдаланиш буйича самарадорлик кўрсаткичларини ошириш;  - “Ангрен” кўмир конида Атроф муҳит ўзгариши катта таъсир кучига эга бўлган манбаларни камайтириш самарадорлик кўрсаткичини ошириш;  - “Яшил макон” умуммиллий лойихасини амалга ошришда жамият ҳудудларида дарахт кўчатларини экиш ишларини ташкил этиш;  - “Ангрен” кўмир конида рекультивация ишларини амалга ошириш;  - бино ва иншоотларда сувни тежовчи технологияларни ўрнатиш. | Йил давомида | Бош энергетик (Қаюмов),  Бош геолог (Жураев)  Эколог (Якубов А.) |
|  | Ҳукумат қарорлари, ҳусусан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 июндаги “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” Фармони билан белгиланган топшириқлар Жамиятда сўзсиз ижросини таъминлаш. Жумладан, доимий равишда ишчи-ходимлар билан учрашувлар, сухбатлар ва семинарлар ўтказиб борилиши, шу орқали коррупцияга қарши курашиш буйича мониторинг ишларини ташкил қилиш чоралари амалга ошириш. | Йил давомида | Комплаенс хизмати бошлиғи (Аманов),  Касаба уюшмаси қўмитаси (Қаюмов),  Юридик бўлим (Мусаев) |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари фармойишлари ва топшириқларининг ижроси ҳолатининг “Ijro.gov.uz”тизимида таҳлилларини амалга ошириш | Хар ойда | Рахбар ўринбосарлари,  ФМваИИН бўлими (Хасанов)  Юридик бўлим(Мусаев) |
|  | Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қонунчилик ҳужжатлари ижросини самарали ташкил этишда давлат бошқаруви органлари ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари раҳбарларининг шахсий жавобгарлигини кучайтиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2021 йил 10 февралдаги ПФ-6166-сон Фармони ва ““Ijro.gov.uz” ижро интизоми идоралараро ягона электрон тизими самарали фаолият кўрсатишини таъминлашга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2021 йил 31 майдаги ПҚ-5132-сон қарорида белгиланган топшириқлар бажарилишини сўзсиз ва сифатли таъминлаш. | доимий | Рахбар ўринбосарлари,  ФМваИИН бўлими(Хасанов)  Юридик бўлим(Мусаев),  Таркибий бўлинмалар рахбарлари |
|  | Масъул ижрочилар томоиидан жамиятга келиб тушган жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини белгиланган муддатларда кўриб чиқилиши | доимий | Рахбар ўринбосарлари,  ФМваИИН бўлими (Хасанов)  Юридик бўлим(Мусаев),  Таркибий бўлинмалар рахбарлари |